Y aquí entra nuestro Sprint 18

Esto es exactamente por lo que no debemos seguir agregando funcionalidades todavía.

Tenemos ahora tres preguntas que deben responderse con evidencia:

1. ¿Qué funciona realmente?

2. ¿Qué está conectado realmente a Firebase?

3. ¿Qué se sincroniza realmente entre:

APK Comercio

↕

Merchant Web

↕

AMI Web

↕

Firebase

↕

App Cliente

Hasta que eso esté certificado, queda congelada la creación de nuevas funciones.

🚨 Y quiero añadir una regla al Sprint 18

Cada botón debe pasar esta prueba:

CLICK

↓

UI EVENT

↓

ViewModel

↓

UseCase

↓

Repository

↓

Firebase / Cloud Function

↓

Resultado

↓

StateFlow

↓

UI

↓

Web / AMI / App

Si en algún punto termina en:

delay()

mockData

mutableStateOf()

texto fijo

TODO

println()

debe quedar marcado:

🔴 NO INTEGRADO

No importa qué tan bonita sea la pantalla.

Lo que todavía reforzaría

Aquí es donde creo que todavía podemos llevar BlueSystem Delivery a un nivel aún más sólido.

1. Secret Manager

En el informe inicial ya aparecía como una debilidad importante:

parámetros sensibles sin Secret Manager.

Veo que el ADR ahora establece su uso como norma.

Mi recomendación es que sea uno de los primeros trabajos técnicos antes de añadir nuevos servicios.

2. Scheduler

Sigue siendo una prioridad.

Actualmente no existen tareas programadas para:

- purga de datos;

- limpieza de tokens;

- archivado;

- mantenimiento.

El diagnóstico lo señalaba expresamente.

Yo movería ese trabajo antes incluso de crear el primer microservicio de Cloud Run.

3. Event Bus

Todavía echo en falta un Event Bus.

Hoy el flujo parece ser:

Firestore

↓

Trigger

↓

Cloud Function

↓

FCM

Para una plataforma Enterprise me gustaría evolucionar hacia algo como:

Pedido creado

↓

Domain Event

↓

Pub/Sub

↓

Notification Service

↓

Analytics

↓

Audit

↓

Dispatch

Eso desacopla muchísimo los módulos.

4. Cloud Tasks

No lo veo mencionado.

Yo incorporaría Cloud Tasks para:

- reintentos automáticos;

- envío de notificaciones;

- webhooks;

- pagos;

- integraciones externas.

Es una pieza muy útil para operaciones que no deben perderse.

5. Observabilidad

Todavía falta una estrategia integral.

Me gustaría ver incorporados:

- Cloud Logging estructurado.

- Cloud Monitoring.

- Error Reporting.

- Cloud Trace.

- Dashboards.

- Alertas.

Sobre Cloud Run

Los tres microservicios planteados me parecen adecuados:

- Dispatch Engine.

- Analytics Aggregator.

- EIAM Identity Service.

Pero sigo pensando que en una plataforma de delivery falta un cuarto componente.

Notification Service

Yo lo convertiría en un microservicio independiente.

Porque en el futuro concentrará:

- Push

- WhatsApp

- SMS

- Email

- Campañas

- Plantillas

- Reintentos

- Preferencias del usuario

Ese servicio crecerá mucho.

Lo que haría inmediatamente después

Mi hoja de ruta sería:

Sprint 17.1

Infraestructura

- Secret Manager

- Scheduler

- App Check completo

- Logging estructurado

Sprint 17.2

Messaging

- Pub/Sub

- Cloud Tasks

- Event Bus

Sprint 17.3

Cloud Run

- Dispatch Engine

- Analytics

- EIAM

- Notification Service

Sprint 17.4

Geo Intelligence

- H3

- GeoFire

- ETA Service

- Optimización de rutas

- Heat Maps

Sprint 17.5

Payments

- Payment Engine

- Gateway desacoplado

- Webhooks

- Reembolsos

Veredicto final

Con base en el diagnóstico inicial, el ADR-005 v2.0 y el walkthrough de ejecución, considero que BlueSystem Delivery ha dado un salto importante en madurez arquitectónica. La unificación del backend en TypeScript, la eliminación del backend dual, la optimización de sendPushNotification, la adopción de App Check y la decisión de prescindir de Firebase Extensions constituyen una base sólida para la siguiente etapa de crecimiento.

Si tuviera que asignar un nivel de madurez al backend en este momento, diría:

- Antes del Sprint 16.5: 6.5/10 (funcional, pero con deuda técnica relevante).

- Después de la Fase 0 y ADR-005 v2.0: 8.8/10 (arquitectura bien encaminada y preparada para escalar).

- Objetivo tras incorporar Secret Manager, Scheduler, Pub/Sub, Cloud Tasks, Cloud Run y una estrategia completa de observabilidad: 9.8/10, un nivel propio de una plataforma Enterprise moderna.